# Relatório de Implementação
Jornada Inteligente de Aquisição – Prazzu Tools

Objetivo
Implementar uma camada de contextualização da Home e da navegação da plataforma para que cada visitante que chega por uma campanha encontre imediatamente uma experiência alinhada ao problema que motivou seu clique. A plataforma continuará tendo uma única Home e um único layout. O que mudará será o conteúdo apresentado (títulos, textos, CTA, ordem das ferramentas, artigos e recomendações) conforme uma palavra-chave recebida na URL.

## Funcionamento

Cada campanha utilizará uma palavra-chave (ex.: ?context=rescisao-video-01). Essa palavra identificará uma configuração previamente cadastrada. Inicialmente essa configuração poderá ser mantida em um array e, posteriormente, em um painel administrativo simples.

## Itens personalizados por contexto

Texto do banner (mantendo a mesma imagem).

Título do banner.

Subtítulo e descrição.

Texto do botão (CTA).

Ferramenta principal em destaque.

Ordenação das ferramentas em destaque.

Artigos relacionados em destaque.

Ferramentas recomendadas ('Quem utilizou esta ferramenta também pode precisar de...').

Persistência do contexto durante a navegação.

Identificação da campanha para analytics.

## Exemplo de jornada

Vídeo do Instagram → Link com palavra-chave → Home contextualizada → Ferramenta principal → Cálculo concluído → Recomendações relacionadas → Descoberta de novas ferramentas → Fidelização.

## Arquitetura proposta

Cada contexto possuirá uma configuração própria contendo: palavra-chave, contexto, textos do banner, CTA, ferramenta principal, lista de ferramentas em destaque, artigos relacionados, recomendações e status. Quando nenhuma palavra-chave for informada ou ela não existir, a Home atual será exibida sem alterações.

## Plano de implementação

### Lote 1 – Estrutura dos Contextos

Implementar o resolvedor de contexto, configuração (array), fallback padrão e testes.

### Lote 2 – Home Contextual

Aplicar os dados do contexto ao banner, CTA, ferramentas em destaque, artigos e recomendações visuais.

### Lote 3 – Persistência e Analytics Básico

Manter o contexto durante a navegação e registrar campanha, contexto e principais eventos.

### Lote 4 – Recomendações Inteligentes

Exibir sugestões relacionadas após os cálculos conforme o contexto.

### Lote 5 – Painel Administrativo

Substituir o array por um painel simples para cadastrar campanhas, palavras-chave e conteúdos.

### Lote 6 – Analytics Avançado

Dashboards e métricas de conversão por campanha, contexto e comportamento.

## Benefícios esperados

Maior aderência entre anúncio e experiência.

Aumento da taxa de início de cálculos.

Maior descoberta de ferramentas relacionadas.

Fidelização dos usuários.

Escalabilidade para novas campanhas sem alterar a estrutura da Home.

Base de dados para otimização contínua das campanhas.

## Estimativa

Versão completa: 6 lotes.
MVP funcional (sem painel administrativo): 3 lotes.

Essa abordagem mantém a Home única e transforma apenas o conteúdo apresentado conforme o contexto da campanha, permitindo criar inúmeras jornadas de aquisição sem duplicar páginas ou layouts.